Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                                        JAKAAH

от  16 февраля 2021 г.  №  18

с.Амур

Об организации мероприятий по безаварийному

пропуску паводковых вод на территории муниципального

образования Амурское сельское поселение

В целях своевременного осуществления мер по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Амурское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай, снижения экономического ущерба, предотвращения гибели людей и животных в паводковый период 2021 года,

РАСПОРЯЖАЮСЬ :

1. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Амурское сельское поселение в 2021 году.

2. Ответственность за проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования Усть-Коксинского района Республики Алтай во время весеннего половодья в 2021 году возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Амурское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава

МО «Амурское сельское поселение»                                              В.М.Долгих

Приложение

к Распоряжению Главы № 18 от 16.02.2021 г.

ПЛАН

мероприятий по организационному пропуску паводковых вод на территории

муниципального образования Амурское сельское поселение Республики Алтай

в 2021 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение состава и приведение в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение противопадковых мероприятий, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | Долгих В.М.; Беликова Е.В. | До 25 февраля 2021 года |
| 2. | Подготовка пунктов временного размещения людей и мест отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон возможных затоплений | Долгих В.М.,; Беликова Е.В.; Махалина Л.А. | До 20 марта 2021 года |
| 3. | Организация разъяснительной работы с населением об опасности в период весеннего-летнего половодья. Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в паводкоопасный период. | Беликова Е.В.; Байлагасова Г.В.; Усова С.С.; Махалина Л.А.; Ерлина З.И.; депутаты сельского Совета | В период прохождения паводковых вод |